ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН

Об утверждении заключения соглашения о внесении изменений в Договор от 12 января 2021 года № 60/МКИ о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Принят Думой Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры ___ ___________ 202__ года

Статья 1. В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утвердить заключение соглашения о внесении изменений в Договор от 12 января 2021 года № 60/МКИ  о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры между государственной      корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и городским округом Когалым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

| г. Ханты-Мансийск ___ ___________ 2021 года № ____ | Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комарова |
| --- | --- |

Приложение

к Закону Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

от ___ _______ 2021 года № __

СОГЛАШЕНИЕ № _______

о внесении изменений в Договор от 12 января 2021 года № 60/МКИ о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры

город Москва                                                            "__" ____________ 2021 года

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, именуемая в дальнейшем "Фонд", 
в лице генерального директора Фонда Цицина Константина Георгиевича, действующего на основании Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, именуемый 
в дальнейшем "Субъект Российской Федерации", в лице Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Комаровой Натальи Владимировны, действующей на основании Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, именуемый в дальнейшем "Муниципальное образование", в лице главы города Когалыма Пальчикова Николая Николаевича, действующего на основании Устава города Когалыма, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) к Договору от 12 января 2021 года                 № 60/МКИ о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры (далее – Договор) о нижеследующем:

- Внести в Договор следующие изменения:

  - Пункты 3.1-3.3 изложить в следующей редакции:

"3.1. Финансовая поддержка предоставляется Фондом Субъекту Российской Федерации путем перечисления денежных средств на счет управления Федерального казначейства по Субъекту Российской Федерации с последующим зачислением указанных средств в бюджет Субъекта Российской Федерации в соответствии с реквизитами главного администратора доходов бюджета Субъекта Российской Федерации, указанными ниже в настоящем пункте в следующем порядке:

3.1.1. 50 425 539 (пятьдесят миллионов четыреста двадцать пять тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 51 копейка (далее – сумма аванса), что составляет 30 процентов суммы финансовой поддержки, в течение 5 рабочих дней с "____"  __________ 2021 года, но не ранее принятия в установленном порядке территориальным органом Федерального казначейства сведений об операциях с целевыми средствами Фонда, в которых отражены разрешенные к использованию остатки целевых средств на 1 января 2021 года.

3.1.2. Оставшаяся сумма – в соответствии с графиком перечисления средств Фонда, предусмотренным Приложением 2, и в соответствии с порядком, утвержденным правлением Фонда, при условии представления в Фонд уведомления, подписанного Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в котором указана запрашиваемая к перечислению сумма средств, с приложением документов, подтверждающих выполнение отдельных этапов работ (мероприятий), предусмотренных Приложением 1, документов, подтверждающих ввод Объектов в эксплуатацию, или разрешений на ввод Объектов в эксплуатацию, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получение такого документа является обязательным.

В составе документов, подтверждающих выполнение этапов работ (мероприятий), представляются заключения лица, осуществляющего независимый строительный контроль, о соответствии выполненных работ проектной документации, об объеме и стоимости выполненных работ с приложением в качестве информационных материалов реестра справок о стоимости выполненных работ и затратах, а также иных обосновывающих документов.

3.2. Средства Фонда, указанные в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 Договора, перечисляются в объеме, составляющем часть стоимости выполненного этапа работ, соответствующую доле софинансирования проекта модернизации за счет средств Фонда.

Перечисление средств Фонда, указанных в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 Договора, начинается после того, как часть стоимости выполненных этапов работ, равная доле софинансирования проекта модернизации за счет средств Фонда, превысит сумму аванса.

На основании документов, подтверждающих выполнение этапов работ (мероприятий), перечисляется не более 90 процентов от суммы финансовой поддержки, предназначенной для оплаты части расходов по реконструкции, модернизации соответствующих Объектов. Остаток суммы финансовой поддержки, предназначенной для оплаты части расходов по реконструкции, модернизации данных Объектов, перечисляется при условии представления документов, подтверждающих ввод Объектов в эксплуатацию, или разрешения на ввод Объектов в эксплуатацию, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получение такого документа является обязательным, а также заключения лица, осуществляющего независимый строительный контроль, подтверждающего соответствие параметров Объектов требованиям технических регламентов, проектной документации, о стоимости Объектов (по утвержденной проектной документации и стоимости принимаемых основных фондов) с приложением документов, подтверждающих выполнение этапов работ (мероприятий) (в том числе завершающего этапа работ), если они не были представлены в Фонд ранее.

3.3. Реквизиты главного администратора доходов бюджета Субъекта Российской Федерации:

Наименование: Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, КБК 500 2 03 02080 02 0000 150 (безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры)

ИНН 8601009620

КПП 860101001

Банковские реквизиты:

Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск (Депфин Югры, л/с 04872005430)

Единый казначейский счет 40102810245370000007

Казначейский счет 03100643000000018700

л/с 04872005430

БИК 007162163

ОКТМО 71871000

Код главного администратора доходов бюджета 500.".

1.2. В пункте 10:

1.2.1. Слова "р/с 40501810445251000179 в ГУ Банка России по ЦФО" заменить словами "р/с 03215643000000017300 к/с 40102810545370000003 в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве";

1.2.2. Слова "БИК 044525000" заменить словами "БИК 004525988".

1.3. Приложение 1 к Договору изложить в редакции согласно приложению к настоящему Соглашению.

- Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.

- Настоящее Соглашение составлено в трех подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

| От Фонда Генеральный директор Фонда |  | От Субъекта Российской Федерации Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| --- | --- | --- |
| ______________________________ Цицин Константин Георгиевич |  | ______________________________ Комарова Наталья Владимировна |
| МП |  | МП |
|  |  | От Муниципального образования Глава города Когалыма ______________________________ Пальчиков Николай Николаевич |
|  |  | МП |

Приложение к соглашению

от "___" ________ 2021 г. № _______

о внесении изменений в Договор

от 12 января 2021 года № 60/МКИ

о предоставлении финансовой поддержки

за счет средств государственной

корпорации – Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального

хозяйства на реализацию проекта

модернизации системы

коммунальной инфраструктуры

- "Приложение 1

к Договору от 12 января 2021 года № 60/МКИ

о предоставлении финансовой поддержки за счет средств

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства на реализацию проекта

модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Перечень

этапов работ (мероприятий) по реконструкции,

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,

реконструкция, модернизация которых предусмотрены проектом модернизации

| № п/п | Наименование этапа работ (мероприятия) по реализации проекта модернизации | Срок завершения этапа работ (мероприятия), год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Реконструкция котельной №1 (Арочник) в городе Когалыме | 2022 |
| 1. | Подготовка территории строительства, в том числе рубка леса, демонтажные работы (резервуары, трубопроводы), разборные работы | 2021 |
| 2. | Здание 1. Котельная мощностью 53,4 МВт, в том числе конструкции железобетонные | 2022 |
| 3. | Здание 1. Котельная мощностью 53,4 МВт, в том числе конструкции металлические | 2022 |
| 4. | Здание 1. Котельная мощностью 53,4 МВт, в том числе архитектурные решения | 2022 |
| 5. | Здание 1. Котельная мощностью 53,4 МВт, в том числе внутренние сети водоснабжения | 2022 |
| 6. | Здание 1. Котельная мощностью 53,4 МВт, в том числе внутренние сети водоотведения | 2022 |
| 7. | Здание 1. Котельная мощностью 53,4МВт, в том числе вентиляция и отопление | 2022 |
| 8. | Здание 1. Котельная мощностью 53,4 МВт, в том числе внутренние сети газоснабжения | 2022 |
| 9. | Здание 1. Котельная мощностью 53,4 МВт, в том числе внутреннее топливоснабжение | 2022 |
| 10. | Здание 1. Котельная мощностью 53,4 МВт, оборудование – основное оборудование котельной | 2022 |
| 11. | Здание 1. Котельная мощностью 53,4 МВт, оборудование – запорная, регулирующая и предохранительная арматура | 2022 |
| 12. | Здание 1. Котельная мощностью 53,4 МВт, оборудование – КИПиА, узел коммерческого учета тепла УКУТ | 2022 |
| 13. | Здание 1. Котельная мощностью 53,4 МВт, оборудование – трубопроводы | 2022 |
| 14. | Здание 1. Котельная мощностью 53,4 МВт, оборудование – изоляция трубопроводов | 2022 |
| 15. | Здание 1. Котельная мощностью 53,4 МВт, силовое электрооборудование | 2022 |
| 16. | Здание 1. Котельная мощностью 53,4 МВт, электроосвещение | 2022 |
| 17. | Здание 1. Котельная мощностью 53,4 МВт, диспетчеризация | 2022 |
| 18. | Здание 1. Котельная мощностью 53,4 МВт, диспетчеризация, общекотельная автоматика | 2022 |
| 19. | Здание 1. Котельная мощностью 53,4 МВт, автоматика котла | 2022 |
| 20. | Здание 1. Котельная мощностью 53,4 МВт, пожарная сигнализация и оповещение о пожаре | 2022 |
| 21. | Здание 1. Котельная мощностью 53,4 МВт, охранная сигнализация | 2022 |
| 22. | Сооружение 2. Дымовые трубы. Общестроительные работы. | 2022 |
| 23. | Здание 15. Контрольно-пропускной пункт, в том числе общестроительные работы. Отопление, вентиляция, пожарная сигнализация и оповещение о пожаре, силовое электрооборудование, электроосвещение, охранная сигнализация, система телевизионного наблюдения | 2022 |
| 24. | Объекты энергетического хозяйства, в том числе оборудование РУСН-6кВ | 2022 |
| 25. | Объекты энергетического хозяйства, в том числе оборудование РУСН-0,4кВ | 2022 |
| 26. | Объекты энергетического хозяйства, в том числе наружные сети 6кВ | 2022 |
| 27. | Объекты энергетического хозяйства, в том числе наружные сети 0,4кВ | 2022 |
| 28. | Объекты энергетического хозяйства, в том числе молниезащита и заземление | 2022 |
| 29. | Объекты транспортного хозяйства и связи, в том числе устройство проездов | 2022 |
| 30. | Объекты транспортного хозяйства и связи, в том числе наружные сети пожарной сигнализации и оповещение о пожаре | 2022 |
| 31. | Объекты транспортного хозяйства и связи, в том числе система телевизионного наблюдения | 2022 |
| 32. | Сооружение 6. Насосная топлива, в том числе общестроительные работы, отопление, вентиляция, топливоснабжение, силовое электрооборудование, электроосвещение, пожарная сигнализация и оповещение о пожаре | 2022 |
| 33. | Сооружение 10. Канализационно-насосная станция. Общестроительные работы. | 2022 |
| 34. | Сооружения 3,4,5. Площадка для хранения топлива. Рабочий резервуар РВС-300 – 2шт. Общестроительные работы | 2022 |
| 35. | Сооружение 7. Общестроительные работы и оборудование. Аварийный подземный резервуар РГС (25 куб. метров). Сооружение 8. Резервуар подземный пролива дизельного топлива РГД (10 куб. метров). | 2022 |
| 36. | Сооружение 9. Общестроительные работы. Площадка для автоцистерны. | 2022 |
| 37. | Сооружение 11. Общестроительные работы и оборудование. Комплекс очистных сооружений поверхностных стоков. Сооружение 13. Резервуар поверхностных стоков с насосной станцией (V = 50 куб. метров) | 2022 |
| 38. | Сооружение 14. Устройство колодца. | 2022 |
| 39. | Сооружение 16. Общестроительные работы и оборудование. Технологический отсек линии наполнения. Сооружение 17. Отсек линии рециркуляции паров. | 2022 |
| 40. | Наружные сети водоснабжения | 2022 |
| 41. | Наружные сети водоотведения | 2022 |
| 42. | Наружные сети теплоснабжения | 2022 |
| 43. | Наружные сети газоснабжения | 2022 |
| 44. | Наружное топливоснабжение | 2022 |
| 45. | Благоустройство и озеленение территории, в том числе вертикальная планировка, устройство тротуара, озеленение территории, малые архитектурные формы, ограждение, Наружное освещение, освещение периметра, заградительное освещение | 2022 |
| 46. | Пусконаладочные работы, в том числе пусконаладочные работы электроснабжение, автоматика котла, системы диспетчеризации | 2022 |
| 47. | Ввод объекта в эксплуатацию | 2022 |

Всего по проекту модернизации – 280 141 886 рублей 16 копеек.

| От Фонда | От Субъекта Российской Федерации | От Муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| ____________________ (Цицин Константин Георгиевич) | ____________________ (Комарова Наталья Владимировна) | ____________________ (Пальчиков Николай Николаевич)" |